ПРОТОКОЛ

Совещания общественной муниципальной комиссии в рамках программы « Формирование современной городской среды на         территории муниципального образования город Собинка»

29 марта 2019 г.                                                                                                                № 2

г. Собинка, ул. Димитрова, д.1	                     15-00

Председательствовал:  Карпова Е.Г. - Глава города, председатель комиссии.

Секретарь:   Забалуева Н.В.- консультант отдела строительства, секретарь комиссии.

Присутствовали: Потапов С.В.- заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации города, заместитель председателя комиссии.

Двуглазов  А.В. - директор МБУ «Благоустройство».

Дубровкина Э.Т.- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Дьяков Р.А. .- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Ермолаева Н.А.- председатель Совета народных депутатов г.Собинка.

Кузнецов В.В.- председатель Совета общественного объединения предпринимателей.

Пономарев С.А. - директор ООО УК «Пономарев С.А.», депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Староверов М.С.- заведующий отделом строительства администрации города.

Тарасова Т.С.- председатель городского Совета ветеранов.

Троицкая А.А.- председатель комитета управления имуществом города Собинка.

Федоров К.Д. – депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Юрлов А.Н. -  заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации города.

Повестка дня:

- Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма».

- Рассмотрение вопроса о переносе сроков благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов заявленных на благоустройство в 2019 году в соответствии с ранее действующей программой, на 2020 год в связи с уменьшением выделяемых денежных средств из областного бюджета.

- Краткий отчет по мероприятиям проводимых в рамках проекта благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма».

1. По первому вопросу слушали Потапова С.В. который сообщил, что

в рамках  программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка» в 2019 году подлежит благоустройству общественная территория - « Набережная реки Клязьма».

Выбор данной общественной территории проходил на основании проведенных в 2018 году общественных слушаний и рейтинговому голосованию, согласно которых, за данную территорию проголосовало – 130 участников голосования, что соответствовало 2 месту, первое место было отдано благоустройству сквера на ул. Димитрова (301 голос), данная территория обустроена в рамках действующей программы в 2018 году, 3 место занял бульвар ул. Чайковского.

Администрацией города 01 февраля 2019 года на официальном сайте  была размещена информация о проведении рейтингового голосования и публичных слушаний по внесению изменений по выбору общественных территорий благоустройство которых подлежит в 2019-2022годах, но в связи с изменениями в законодательстве РФ, Постановление Правительства РФ № 106 от 09.02.2019 года, в котором выбор  территорий путем общественного голосования предусмотрен в муниципальных образованиях, где численность населения более 20 тыс. человек, а население города Собинка составляет 18,2тыс. человек,  отменено.

На благоустройство общественной территории «Набережная реки Клязьма», согласно, разработанного проекта, планировалось затратить 31471,62 тыс. рублей.

Проект благоустройства был разработан государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ») на основании муниципального контракта № ТП-5/19-2 от 30.01.2019 года.

В рамках разработки данного проекта  в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 30 января 2019 года выполнены работы по изготовлению топографической съемки с предоставлением технического отчета инженерно-геодезических изысканий, подрядчик ООО « Арт-бюро».

Администрация города для проверки правильности сводного сметного отчета заключила контракт с ГУП «ОПИАПБ» («Региональным центром ценообразования в строительстве Владимирской области»). Договор № 278/19- РЦЦС.

Проект благоустройства «Набережная реки Клязьма» размещен на  официальном сайте администрации www.sobinka-city.ru .

25 марта 2019 года на основании протокола совещания общественной комиссии  № 1 от 15.03.2019 года,  ГУП «ОПИАПБ» в дизайн-проект благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма» внесены изменения.

В соответствии с Постановлением администрации Владимирской области № 136 от 28.02.2019 года «О внесении изменений  в постановление администрации области от 08.02.2019 года № 75», муниципальному образованию города Собинка выделены субсидии на поддержку программы формирование современной городской среды в размере: 5651794,67 рублей, из них: средства федерального бюджета- 5538758.77 рублей, средства регионального бюджета (область)-113035,90 рублей.

Из бюджета муниципального образования город Собинка на благоустройство общественной территории выделено денежных средств в размере: 999999,33 рублей. Итого на программу по благоустройству набережной реки Клязьма на 2019 год выделено: 6651794 рубля. Эта сумма составляет 21% от необходимых денежных средств на благоустройство данной территории.

В связи с отсутствием необходимых денежных средств было принято решение разделить работы по благоустройству набережной реки Клязьма на несколько этапов. 1 этап-2019-2020 года: работы по планировки местности и проведение работ по обустройству  дорожек, и частично освещение.

2 этап-2021-2022года: работы по освещению, установка малых архитектурных форм, цифровизация (установка видео камер наблюдения), озеленение, проведение работ по обустройству  дорожек.

В связи с изменениями в финансировании  программы, изменен дизайн - проект набережной реки Клязьма (1 этап благоустройства территории) который необходимо утвердить комиссии.

2. По второму вопросу заслушали Потапова С.В. который сообщил, что в связи с уменьшением предоставления субсидии на поддержку программы формирование современной городской среды в 2019 году предлагается все денежные средства направить на общественную территорию.

Ранее потребность в благоустройстве МКД в 2019 году составляла:

- г. Собинка, ул. Лакина, д.8, согласно сметного расчета: 3627705 рублей;

- г. Собинка, ул. Гагарина, д.6, согласно сметного расчета: 1207391 рубль;

- г. Собинка, ул. Гагарина, д.10, согласно сметного расчета: 1161335 рублей;

- г. Собинка, ул. Центральная, д.22, согласно сметного расчета: 2274270 рублей;

Всего: 8270701 рубль. В случае если такое решение не будет принято, то благоустройству подлежит только одна территория МКД - Лакина , дом № 8., другие территории необходимо будет перенести на 2020 год, а на благоустройство общественной территории хватит только на реконструкцию освещения по первому этапу благоустройства.

В связи с выше изложенным, комиссии предложено принять решение о переносе сроков благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов заявленных на благоустройство в 2019 году в соответствии с ранее действующей программой, на 2020 год в связи с уменьшением выделяемых денежных средств из областного бюджета.

3. По третьему вопросу заслушали Потапова С.В. который сообщил, что в рамках программы проводятся работы по формированию земельного участка набережной реки Клязьма, формируется техническое задание и сметы на работы по благоустройству.

Карпова Е.Г. предложила членам комиссии проголосовать по каждому вопросу отдельно.

- Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма».

Члены комиссии проголосовали:

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 0 |

2.  По вопросу о переносе сроков благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов заявленных на благоустройство в 2019 году в соответствии с ранее действующей программой, на 2020 год в связи с уменьшением выделяемых денежных средств из областного бюджета.

Члены комиссии проголосовали:

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 1 |

3. Информация принята к сведению, продолжить контроль выполнения программы.

Председатель:	Карпова Е.Г.

Секретарь:  	Забалуева Н.В.

Потапов С.В.

Двуглазов  А.В.

Дубровкина Э.Т

Дьяков Р.А.

Ермолаева Н.А.

Кузнецов В.В

Пономарев С.А.

Староверов М.С

Тарасова Т.С

Троицкая А.А

Федоров К.Д.

Юрлов А.Н.