ПРОТОКОЛ

совещания общественной комиссии по рассмотрению предложений на утверждение дополнительных работ по благоустройству общественной территории «Набережная реки Клязьма».

18 июня 2019 г.                                                                                                                № 3

г. Собинка, ул. Димитрова, д.1	                     10-00

Председательствовал:  Потапов С.В. - заместитель главы города по вопросам строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель комиссии.

Секретарь:   Забалуева Н.В.- консультант отдела строительства, секретарь комиссии.

Присутствовали: Мухин В.Н.- заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации города, заместитель председателя комиссии.

Двуглазов  А.В. - директор МБУ «Благоустройство».

Дубровкина Э.Т.- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Дьяков Р.А. .- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Ермолаева Н.А.- председатель Совета народных депутатов г.Собинка.

Кузнецов В.В.- председатель Совета общественного объединения предпринимателей.

Пономарев С.А. - директор ООО УК «Пономарев С.А.», депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Староверов М.С.- заведующий отделом строительства администрации города.

Тарасова Т.С.- председатель городского Совета ветеранов.

Троицкая А.А.- председатель комитета управления имуществом города Собинка.

Федоров К.Д. – депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Юрлов А.Н. -  заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации города.

Повестка дня:

- Рассмотрение предложений о направлении экономии денежных средств, образовавшихся в ходе окончания электронных торгов по благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма».

1. Заслушали Мухина В.Н. который сообщил, что в связи с отсутствием необходимых денежных средств было принято решение разделить работы по благоустройству набережной реки Клязьма на несколько этапов. 1 этап-2019-2020 года: работы по планировки местности и проведение работ по обустройству дорожек, и частично освещение. 2 этап-2021-2022года: работы по освещению, проведение работ по обустройству дорожек и сцены, установка малых архитектурных форм, цифровизация (установка видео камер наблюдения), озеленение.

Комитетом управления имуществом 20 мая 2019 года проведены торги (электронный аукцион), участвовало 5 участников аукциона. В ходе аукциона цена контракта 5820319,75 рублей (снижено на 12,5 % от начальной), экономия 831474,25 рублей. Подрядчик работ: ООО «Владавтодор» г. Владимир, ул.Мещерская, д.10

Перечень работ 1 этапа в себя включает вертикальную планировку земельного участка, электроосвещение, устройство пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, озеленение. Заключен муниципальный контракт № 9000015 от 04. 06.2019 года. Срок исполнения: до 01.11.2019 года.

Поступили предложения:

- Направить экономию денежных средств на строительство велосипедной дорожки в границах 1 этапа. В работу 1 этапа не входит строительство велосипедной дорожки. Таким образом, после выполнения работ по благоустройству, рядом с обелиском, образовывается не законченная композиция благоустройства набережной реки Клязьма.

- Направить экономию денежных средств на продолжение устройства пешеходной дорожки.

Комиссия, рассмотрев поступившие предложения и замечания по направлению экономии денежных средств на дополнительным работам по благоустройству набережной реки Клязьма, приняла следующее решение:

Предложения и замечания приняты к сведению.

На основании изложенного предлагается направить экономию денежных средств, образовавшуюся при электронных торгах на благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма», на строительство велосипедной дорожки.

Потапов С.В. предложил членам комиссии проголосовать за предложения направить экономию денежных средств, образовавшуюся при электронных торгах на благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма», на строительство велосипедной дорожки.

Члены комиссии проголосовали:

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 0 |

Председатель:	Потапов С.В.

Секретарь:  	Забалуева Н.В.

.

# Text boxes

Мухин В.Н

Двуглазов  А.В.

Дубровкина Э.Т

Дьяков Р.А.

Ермолаева Н.А.

Кузнецов В.В

Пономарев С.А.

Староверов М.С

Тарасова Т.С

Троицкая А.А

Федоров К.Д.

Юрлов А.Н.