ПРОТОКОЛ

совещания общественной комиссии по рассмотрению предложений по выбору объектов для благоустройства на территории МО город Собинка в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на         территории муниципального образования город Собинка».

05 февраля 2020 г.                                                                                                                № 1

г. Собинка, ул. Димитрова, д.1	                     15-00

Председательствовал:  Потапов С.В. – Зам главы города по строительству ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель комиссии.

Секретарь:   Забалуева Н.В.- консультант отдела строительства, секретарь комиссии.

Присутствовали: Мухин В.Н.- заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации города, заместитель председателя комиссии.

Двуглазов  А.В. - директор МБУ «Благоустройство».

Дубровкина Э.Т.- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Дьяков Р.А. .- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Ермолаева Н.А.- председатель Совета народных депутатов г.Собинка.

Кузнецов В.В.- председатель Совета общественного объединения предпринимателей.

Пономарев С.А. - директор ООО УК «Пономарев С.А.», депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Староверов М.С.- заведующий отделом строительства администрации города.

Тарасова Т.С.- председатель городского Совета ветеранов.

Троицкая А.А.- председатель комитета управления имуществом города Собинка.

Федоров К.Д. – депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Юрлов А.Н. -  заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации города.

Общее количество членов комиссии – 13

Присутствуют - 11

Повестка дня:

- Принять решения о включении следующих по порядку дворовых территорий в программу «формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка»

- Рассмотрение предложений по благоустройству общественной территории «Набережная реки Клязьма» 2 этап в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка».

- Распределение субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Собинка.

Ход заседания:

По первому вопросу слушали Мухина В.Н. который сообщил, что за период 2019 года в администрацию города Собинки не поступало заявок от инициативных групп многоквартирных домов по участию в программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка». Учитывая ранее поданные заявки и отказа жителей многоквартирного дома (далее МКД) по адресу Центральная д.23 внесены в программу следующие МКД согласно таблицы:

| № п/п | Адрес дворовой территории | плановый период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ул. Лакина д.8 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | ул. Гагарина д.6 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Гагарина д.10 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная 22 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | ул. Мира 2-а |  | 1 |  |  |  |
| 6 | ул. Мира, 10 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | ул. Мира д.8 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | ул. Димитрова д.24 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | ул. Лакина д.11 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | ул. Лакина д.1-б |  |  | 1 |  |  |
| 11 | ул. Центральная 23 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | ул. Ленина д.94 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | ул. Гоголя д.5 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | ул. Гагарина д.40 |  |  |  |  | 1 |
| 15 | ул. Гагарина д.20 |  |  |  |  | 1 |
| 16 | ул. Мира д.7 |  |  |  |  | 1 |
| 17 | ул. Лакина д.1-Б |  |  |  |  | 1 |

Потапов С.В. предложил членам комиссии проголосовать за внесение в программу дворовые территории и выполнение мероприятий по годам.

Члены комиссии проголосовали:

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 0 |

Комиссия постановила:  включить дворовые территории МКД по адресам дома №6 №10 по ул. Гагарина в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка» на 2020 год.

По второму вопросу выступил Мухин В.Н. в рамках  программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка» в 2020 году подлежит благоустройству общественная территория - «Набережная реки Клязьма» Этап 2.

Выбор данной общественной территории проходил на основании проведенных в 2018 году общественных слушаний и рейтинговому голосованию, согласно которых, за данную территорию проголосовало – 130 участников голосования. В 2019 году проведены работы по благоустройству «Набережная реки Клязьма» Этап 1. Были выполнены работы по строительству пешеходной зоны, смотровой площадки, тротуаров, парковочных мест, установлены камеры видеонаблюдения, урны и лавочки.

Проект благоустройства был разработан государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ») на основании муниципального контракта № ТП-5/19-2 от 30.01.2019 года.

Проект благоустройства «Набережная реки Клязьма» размещен на  официальном сайте администрации www.sobinka-city.ru.

Во второй этап предложено внести такие виды работ по благоустройству как пешеходная зона, велосипедная дорожка, освещение, установка МАФ, установка видеонаблюдения.

Потапов С.В. предложил членам комиссии проголосовать за предложенные виды работ по благоустройству общественной территории«Набережная реки Клязьма»

Члены комиссии проголосовали:

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 0 |

Комиссия постановила:  включить во второй этап благоустройства общественной территория - «Набережная реки Клязьма» такие виды работ как: пешеходная зона, велосипедная дорожка, освещение.

По третьему вопросу выступил Мухин В.Н.: «24» января 2020 г. №17650101-1-2020-001было заключено соглашению о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Собинка на сумму  8 072 500.00 рублей. В связи с тем, что в 2020 году выбрано для реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка» как общественная территория, так и две придомовые территории, то распределить данную сумму согласно сметных документаций. Сумму в 2 772 490,80 рублей (сумма включает в  себя и со финансирование граждан МКД) на выполнения благоустройства на придомовых территориях и 5 500 024,00 рублей на выполнения благоустройства общественной территории.

Потапов С.В. предложил членам комиссии проголосовать за распределение субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Собинка.

Члены комиссии проголосовали:

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 0 |

Комиссия постановила:  распределить субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Собинка согласно предоставленной сметной документации на благоустройство придомовых территорий МКД по адресам г. Собинка, ул. Гагарина д.6, д.10 и благоустройство общественной территории  - «Набережная реки Клязьма» 2 Этап.

Председатель:                                                  Потапов С.В.

Секретарь:  	Забалуева Н.В.