ПРОТОКОЛ

совещания общественной комиссии по рассмотрению предложений распределения суммы экономии, образовавшуюся после электронных торгов в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на         территории муниципального образования город Собинка» и подведение итогов завершения работ по благоустройству общественной территории «Набережная р.Клязьма» (2 этап).

19 июня 2020 г.                                                                                                                № 3

г. Собинка, ул. Димитрова, д.1	                     15-00

Председательствовал:  Потапов С.В. – Зам главы города по строительству ЖКХ и развитию инфраструктуры, председатель комиссии.

Секретарь:   Забалуева Н.В.- консультант отдела строительства, секретарь комиссии.

Присутствовали: Мухин В.Н.- заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации города, заместитель председателя комиссии.

Двуглазов  А.В. - директор МБУ «Благоустройство».

Дубровкина Э.Т.- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Дьяков Р.А. .- депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Ермолаева Н.А.- председатель Совета народных депутатов г.Собинка.

Кузнецов В.В.- председатель Совета общественного объединения предпринимателей.

Пономарев С.А. - директор ООО УК «Пономарев С.А.», депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Староверов М.С.- заведующий отделом строительства администрации города.

Тарасова Т.С.- председатель городского Совета ветеранов.

Троицкая А.А.- председатель комитета управления имуществом города Собинка.

Федоров К.Д. – депутат Совета народных депутатов г.Собинка.

Юрлов А.Н. -  заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации города.

Общее количество членов комиссии – 13

Присутствуют - 11

Повестка дня:

- Рассмотрение предложений о направлении экономии денежных средств, образовавшихся в ходе окончания электронных торгов по благоустройству общественной территории «Набережная реки Клязьма» (3 этап) в г. Собинка Владимирской области в 2020 году.

- Подведение итогов завершения работ по благоустройству общественной территории «Набережная р.Клязьма» (2 этап).

Ход совещания

1. Заслушали Мухина В.Н. который сообщил, что 19.06.2020 года заключен Муниципальный контракт №20002971на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Набережная реки Клязьма» (3 этап) в г. Собинка Владимирской области в 2020 году. Сумма контракта составила 1 121 800,00 рублей, экономия 29% и равна 458 200, 00 рублей. Подрядчик работ: ООО «Владавтодор» г. Владимир, ул.Мещерская, д.10.

Общая экономия составила 1 108 305,40 рублей.

Поступили предложения:

- Направить экономию денежных средств на устройство освещения, т.к. 3 этап включает в себя только устройство пешеходной зоны;

- Устройство усиления пешеходной зоны в виде бетонной плиты в районе канализационного коллектора, для нужд коммунальных служб;

- Увеличение бортового камня для продления велосипедной дорожки;

- Направить экономию денежных средств на приобретение и установку МАФ;

- Приобретение песка и грунта для устройства клумб и боковых сторон пешеходной зоны;

- Установку видеонаблюдения для поддержания общественного порядка;

- Продолжение пешеходной зоны;

Комиссия, рассмотрев поступившие предложения по направлению экономии денежных средств на дополнительным работам по благоустройству набережной реки Клязьма, приняла следующее решение:

Предложения приняты к сведению.

На основании изложенного предлагается направить экономию денежных средств, образовавшуюся при электронных торгах на благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма», на большую часть пунктов:

- Устройство усиления пешеходной зоны в виде бетонной плиты в районе канализационного коллектора, для нужд коммунальных служб;

- Увеличение бортового камня для продления велосипедной дорожки;

- Направить экономию денежных средств на устройство освещения, т.к. 3 этап включает в себя только устройство пешеходной зоны;

- Приобретение песка и грунта для устройства клумб и боковых сторон пешеходной зоны;

- Установку видеонаблюдения для поддержания общественного порядка;

Потапов С.В. предложил членам комиссии проголосовать за предложения направить экономию денежных средств, образовавшуюся при электронных торгах на благоустройства общественной территории «Набережная реки Клязьма».

| за | против | воздержались |
| --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 0 |

- Потапов С.В.: В адрес администрации МО город Собинка поступило письмо о принятии выполненных работ по  благоустройству общественной территории «Набережная реки Клязьма» (2 этап) в г. Собинка Владимирской области в 2020 году (далее общественная территория). Общественной комиссией был осуществлен внеплановый выход по оценке выполненных работ по благоустройству общественной территории. При осмотре были выявлены недоработки в установке опор освещения, открытые швы между бордюрами, мусор после проведения работ. День по приемке общественной территории назначен на 22.06.2020 года, подрядчику даны рекомендации по устранению недоработок к сроку официальной приемки комиссией по проведению экспертизы  результатов выполненных работ по благоустройству территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Собинка.

Председатель:                                                  Потапов С.В.

Секретарь:  	Забалуева Н.В.